|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos logrado cumplir con la gran mayoría de las actividades dentro de los plazos ajustados de nuestros sprints, llevando el proyecto al día tanto en la estructura principal de DealCommerce como en la vitrina del marketplace para nuestro cliente piloto (Joyas_ye), la cual mantiene la identidad visual de la página de Instagram que utiliza habitualmente para vender sus productos. Más que una dificultad técnica, lo que nos ha generado cierto retraso ha sido la escasez de datos históricos ordenados por parte del cliente, ya que no llevaba un control de stock formal ni un registro estandarizado de todas sus ventas para alimentar directamente la ingesta de catálogo y el modelo predictivo. Fuera de eso, todo lo que depende de nosotros ha avanzado bajo control. Como factor facilitador principal, destaco la rápida disposición del cliente para responder nuestras dudas sobre su operación y preferencias de diseño, lo que nos permitió corregir a tiempo supuestos que teníamos definidos de otra manera sobre cómo funciona su tienda en la realidad.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Si bien la falta de registros actuales de inventario del cliente es un factor externo que no depende directamente de nosotros, lo hemos enfrentado rescatando los registros que el cliente conserva de sus primeros años de ventas. Con esa base, junto con las herramientas de carga masiva por planilla Excel y archivos ZIP que implementamos en el panel de administración de la tienda, realizaremos la ingesta y normalización del catálogo. Además, complementaremos esa información histórica con datos sintéticos estacionales para entrenar el modelo de pronóstico de demanda, alimentar el panel de analítica del vendedor y habilitar las consultas del asistente conversacional. dfgfd

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considerando las limitaciones de tiempo que tenemos ambos integrantes, evalúo mi trabajo y el avance general de forma solo positiva. Si bien en un momento se nos produjo un desfase porque el código iba avanzando más rápido que los documentos formales, destaco el esfuerzo dedicado a ordenar, redactar y cuadrar toda la documentación

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por el momento no me quedan inquietudes pendientes ni preguntas adicionales, ya que las dudas que nos fueron surgiendo respecto al enfoque de la plataforma, el ajuste de los sprints y el formato de los entregables las fuimos resolviendo oportunamente en equipo y con las indicaciones del docente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Si la verdad ahora no creo que quede tanta documentación y pasaremos a desarrollar ambos o mas yo en el desarrollo junto a la creación del modelo y el agente conversacional.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como aspectos positivos, destaco por mi parte haber logrado estructurar y dejar completamente ordenada toda la documentación de esta fase a pesar de lo extensa y detallada que era, además de las decisiones conjuntas de diseño que tomamos como equipo, la verdad lo evaluó al equipo de buena manera aun que podríamos mejorar el tema de poder temas de coordinación de tiempos y quizás juntarse un poco mas para avanzar de mejor monera y sin atrasos.