Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | DealCommerce |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y aplicaciones web Gestión de datos y bases de datos Ciencia de datos, Machine Learning Gestión de proyectos informáticos bajo metodologías ágiles |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos Construir modelo de datos Desarrollar una solución de software Realizar pruebas de certificación |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema y contexto: En Chile, las PYMES del comercio minorista operan con herramientas fragmentadas: venden por redes sociales, anotan pedidos en cuadernos o planillas y reponen stock por intuición. El proyecto aborda esta realidad validándose con el cliente piloto Joyas_ye, tienda de joyería con local físico y ventas por Instagram con lotes y gramaje A quiénes impacta: Impacta a los dueños y vendedores de PYMES del retail (quienes sufren falta de trazabilidad, quiebres de stock y demoras al cotizar por volumen) y a los compradores minoristas y mayoristas que requieren una vitrina clara para pedir o agendar visitas. Relevancia para la carrera: Aborda dos demandas clave de la Ingeniería en Informática: el desarrollo de arquitecturas SaaS multi-tenant (con aislamiento de datos por tienda y control de acceso por roles RBAC) y la integración de Machine Learning (XGBoost y segmentación) e Inteligencia Artificial conversacional sobre datos transaccionales. Aporte de valor: Entrega una plataforma multi-tienda que digitaliza el catálogo (admitiendo venta por lote o peso e inventario opcional), automatiza el cálculo de precios por tramos mayoristas y apoya las decisiones del negocio con pronósticos de demanda y segmentación de compradores. |
| 2. Objetivos | Desarrollar DealCommerce, una plataforma marketplace SaaS multi-tienda para PYMES del retail que integre gestión de catálogo configurable con precios diferenciados por volumen (detalle y mayorista), panel de analítica, pronóstico de demanda, segmentación de compradores y un asistente conversacional, validada con el emprendimiento Joyas_ye como cliente piloto |
| 3. Metodología | Metodología y fases: Se aplicó una metodología híbrida combinando Scrum y CRISP-DM. Con Scrum, el desarrollo se estructuró en 4 Sprints de tres semanas más cierre, ejecutando ceremonias de Sprint Planning, sincronizaciones breves (Daily), Sprint Review con validación del cliente piloto y Retrospectiva, controladas mediante Trello, gráficos Burndown y GitHub. Con CRISP-DM, se abordaron los modelos analíticos en sus 6 fases (comprensión del negocio, comprensión y preparación de datos, modelado con XGBoost y clasificación, evaluación con MAPE/MAE/RMSE y F1, y despliegue mediante tareas programadas) Scrum permitió construir y validar los módulos web junto al cliente piloto en cada sprint, mientras que crisp-dm entrego la metodología necesaria para limpiar datos históricos escasos y validar matemáticamente los modelos predictivos. |
| 4. Desarrollo | - Fase 1 (Definición y Arquitectura): Levantamiento con Joyas_ye, creación del Product Backlog (8 épicas, 20 historias), EDT y Documento de Arquitectura del Sistema (DAS 4+1). - Sprint 1 (Base Multi-Tenant y Accesos - 125 hrs, completado): Configuración de Docker y CI, modelo en PostgreSQL con aislamiento por tenant_id (regla 404), autenticación JWT, registro de compradores, portada de DealCommerce, vitrina pública base y reserva de visitas. - Sprint 2 (Catálogo, Carga Masiva y Precios por Volumen - 205 hrs, completado): Panel acotado al rol (RBAC), registro de productos (por unidad, lote o peso e inventario opcional), carga masiva de planillas Excel y fotos en ZIP, identidad visual de tienda y motor de precios por tramos con aviso de conveniencia. - Sprints 3 y 4 (Pedidos, Analítica Predictiva, IA y Cierre - planificados): Carrito y gestión de pedidos, modelos de pronóstico de demanda (XGBoost) y segmentación de compradores, asistente conversacional IA, pruebas de certificación y despliegue en Vercel y VPS Ubuntu con Docker. Facilitadores: Rápida respuesta y disposición del cliente piloto Joyas_ye para resolver dudas de diseño y negocio, dominio previo del stack (Django y React/Next.js) y uso temprano de contenedores Docker. Dificultades: Escasez de datos históricos actuales del cliente (quien no llevaba un registro formal de stock), disponibilidad de tiempo limitada a los fines de semana por prácticas y carga académica, timeouts iniciales al subir archivos ZIP pesados y desfase inicial entre código y documentación. Enfoque SaaS universal (CC-01): Se parametrizó la venta por unidad, lote o peso y el control de stock opcional para que cualquier PYME use la plataforma y Joyas_ye opere como cliente piloto. Consolidación de Sprints (CC-02): Se ajustó el plan de 8 sprints de dos semanas a 4 sprints de tres semanas para alinearlo al ritmo real de avance y al tablero Trello. Descuentos fuera de alcance (CC-03): Se eliminaron del alcance el envío automático de marketing y las sugerencias de descuento: el precio por volumen se expresa únicamente con tramos, que son precios unitarios netos y no porcentajes, porque es la forma en que el cliente opera. Soluciones técnicas y de datos: Se rescataron registros de los primeros años del cliente complementados con datos sintéticos, se validó el peso de archivos ZIP en el frontend y se implementó la regla de responder 404 ante recursos de otra tienda. |
| 5. Evidencias | 1. Repositorio en GitHub con CI: Código fuente de frontend, backend y analítica con historial de commits y pruebas automatizadas. 2. Documentación Scrum, EDT y Control de Cambios: Documento de Visión, Épicas e Historias (20 historias y 93 criterios), Product Backlog, Sprint Backlogs 1 y 2 (125 y 205 hrs), gráficos Burndown, EDT y Matriz de Control de Cambios. 3. DAS, Modelo E-R y Diccionario de Datos: Especificación de arquitectura 4+1, modelo relacional multi-tienda y migraciones versionadas en PostgreSQL. 4. Cuaderno de análisis CRISP-DM: Documentación de entrenamiento y métricas del pronóstico (MAPE, MAE, RMSE) y segmentación (precisión, exhaustividad, F1) frente a sus líneas base. 5. Plan e informe de pruebas de certificación: Casos y resultados de pruebas unitarias de precios, integración y aislamiento multi-tenant. 6. Plataforma desplegada, Dockerfiles y Actas de Validación: Archivos Dockerfile/docker-compose, sistema en producción (Vercel y VPS con Docker), manual de usuario y actas de revisión de sprints y usabilidades firmadas con Joyas_ye. Las evidencias 1, 2 y 3 están disponibles a la fecha de este informe; las evidencias 4, 5 y 6 corresponden a los sprints 3 y 4 y se incorporarán al cierre del proyecto. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Aporte en el desarrollo de intereses profesionales: El proyecto nos permitió converger en un caso real nuestros intereses en ciberseguridad, desarrollo de productos de software propios, ciencia de datos e ingeniería de Machine Learning. Nuestros intereses técnicos iniciales se mantuvieron y fortalecieron, pero aprendimos que diseñar el aislamiento de seguridad entre tiendas, limpiar e ingestar datos crudos escasos y traducir requerimientos de negocio junto a un cliente no técnico son competencias igual de decisivas que programar. - Proyecciones laborales: Buscamos seguir profundizando en puesta en producción de modelos de Machine Learning (MLOps), ciberseguridad aplicada a arquitecturas SaaS, inteligencia artificial conversacional y gestión ágil (Scrum Master). Tras finalizar el Proyecto APT, nos proyectamos laboralmente como Ingenieros en Informática desempeñándonos en las áreas de Ciencia de Datos / Machine Learning, Ciberseguridad y Desarrollo Full-Stack, respaldados por un portafolio técnico real y operativo. |