Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Cliente Piloto Joyas_ye |
| --- | --- |
| Proyecto | DealCommerce |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión Online |
| --- | --- |
| Fecha | 22 de septiembre de 2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Daniel Azócar Pedro Santibañez |
| Personas que asistieron a la reunión | Daniel Azócar Pedro Santibañez |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Logramos establecer la base de seguridad (JWT) y el control de roles de forma sólida desde el inicio, evitando tener que reescribir código a futuro. Se logró implementar el aislamiento Multi-tenant (inquilinos) correctamente en PostgreSQL, cumpliendo con el requerimiento de seguridad más crítico para que una tienda no vea los datos de otra. | Subestimamos el tiempo necesario para configurar el entorno de Docker al inicio, lo que nos quitó un par de días de desarrollo efectivo. En la distribución inicial, algunas tareas técnicas de aislamiento de base de datos quedaron sin asignar claramente, generando confusión sobre a quién le tocaba hacerlas. | Realizar pequeñas reuniones de sincronización (Daily) de 5 minutos por WhatsApp o Discord para saber exactamente qué está programando el otro y no pisarnos el código. Dividir las tareas de base de datos complejas en subtareas más pequeñas de máximo 4 horas. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.