Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Cliente Piloto Joyas_ye |
| --- | --- |
| Proyecto | DealCommerce |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión Online |
| --- | --- |
| Fecha | 2 de octubre de 2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Daniel Azócar Pedro Santibañez |
| Personas que asistieron a la reunión | Daniel Azócar Pedro Santibañez |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Se logró terminar con éxito la carga masiva de catálogos mediante planillas Excel, lo cual agiliza mucho el ingreso para las tiendas nuevas. La lógica de cotización de precios por tramo (mayorista/detalle) funciona rápido y calcula los montos correctamente en el servidor. El almacenamiento de fotografías de los productos quedó bien integrado. | Tuvimos problemas iniciales al procesar archivos ZIP muy pesados en la carga masiva de fotos, lo que causaba que el servidor se quedara colgado (timeout). Se consumió más tiempo del esperado ajustando los estilos de la vitrina pública para que se viera bien en celulares (diseño responsivo). | Agregar validaciones de tamaño máximo de archivo desde el Frontend antes de que el usuario envíe las peticiones al servidor. Hacer las revisiones de diseño de la interfaz (UI) a mitad del sprint y no esperar a que la funcionalidad esté terminada para cambiar los colores o márgenes. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.