Validando Sprint 2

“DealCommerce”

Fecha: 12-10-2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 2.	6

Pila del producto actualizada.	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-10-2026 | Versión inicial del documento. | Pedro Santibáñez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002-D |
| Proyecto (Nombre) | DealCommerce · Marketplace SaaS multitienda para PYMES del retail |
| Fecha de Inicio | 23-09-2026 |
| Fecha de Término | 12-10-2026 |
| Patrocinador principal | Joyas_ye (Cliente piloto) |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.172.958-9 | Daniel Antonio Azócar Pizarro | Da.azocar@duocuc.cl |
| 20.880.549-5 | Pedro Nicolás Santibañez Black | Pedr.santibanez@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas | Responsable | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | Estado (A/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |
| H1-EP01 | Declarar las secciones del panel como datos, con su plan y su rol | 3 | Pedro Santibáñez | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Rediseñar el panel con la identidad de DealCommerce | 6 | Daniel Azócar | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Exigir el rol en cada endpoint del panel, no solo en la pantalla | 3 | Pedro Santibáñez |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Arreglar lo que se vio al revisar el panel en el navegador | 3 | Pedro Santibáñez |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| H1-EP02 | Modelar Producto con forma de venta, unidad de medida e inventario opcional | 6 | Daniel Azócar |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Llevar las reglas cruzadas a restricciones de la base de datos | 4 | Pedro Santibáñez |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
|  | Reemplazar lotes y granel por un solo producto, y rehacer las migraciones | 6 | Daniel Azócar |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Crear y editar productos desde el panel, con sus validaciones | 6 | Pedro Santibáñez |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Reescribir las pruebas del catálogo sobre Producto | 6 | Daniel Azócar |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
| H2-EP02 | Validar la imagen por contenido y no por su extensión | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Subir la foto desde el formulario del producto | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Resolver la dirección pública de la imagen desde la configuración | 3 | Daniel Azócar |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Publicar las fotos de R2 por su dominio público | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| H3-EP02 | Modelar la carga y su historial | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Leer .xlsx y .csv determinando el tipo por el contenido del archivo | 6 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Validar sin escribir nada y devolver qué pasaría con cada fila | 6 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Confirmar la carga en una transacción, o nada | 4 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
|  | Entregar la plantilla descargable con los encabezados exactos | 3 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Construir la pantalla de validar, mirar y confirmar | 6 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Documentar el formato de las plantillas | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
| H4-EP02 | Emparejar cada foto con su producto por el nombre del archivo | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Defender el comprimido: rutas internas, tamaño descomprimido y cantidad | 6 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Distinguir un .xlsx de un .zip, que comparten firma | 2 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
|  | Aceptar solo .zip y explicar cómo convertir los demás formatos | 2 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| H5-EP02 | Resumir el inventario en cifras que sean hechos y no proyecciones | 3 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Mostrar en el listado del panel lo desactivado y lo agotado | 3 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Conectar el catálogo y el inventario del panel a la API | 6 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
| H6-EP02 | Exponer el perfil de la tienda en lectura y escritura | 4 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
|  | Validar los colores como hexadecimal y no renderizar CSS del vendedor | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Decidir en el backend qué campos habilita cada plan | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Construir la pantalla con vista previa antes de guardar | 6 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
| H1-EP05 | Exponer el catálogo público con filtro por forma de venta y por categoría | 4 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
|  | Publicar qué formas de venta usa la tienda, para armar las pestañas con datos | 2 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
|  | Unificar la vitrina en un solo catálogo y una sola tarjeta de producto | 6 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Cargar dos tiendas de demostración con formas de venta distintas | 4 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | A |
| H2-EP05 | Construir el motor de precios en un solo lugar, con sus dos rechazos | 6 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Exponer el endpoint de cotización de un producto | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | A |
|  | Mostrar la ficha con selector de cantidad en la unidad del producto | 6 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 | A |
|  | Fijar la regla del dinero: neto truncado e IVA con redondeo definido | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | A |
| H1-EP06 | Modelar el tramo de precio con umbral en cantidad, monto o peso | 4 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
|  | Garantizar en la base que dos tramos no se pisen | 2 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
|  | Administrar los tramos de cada producto desde el panel | 6 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | A |
|  | Confirmar con el cliente los tramos por cantidad de lotes | 2 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
| H2-EP06 | Calcular el aviso de conveniencia dentro de la cotización | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | A |
|  | Mostrar el aviso sin cambiar la cantidad que eligió el comprador | 2 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
|  | Mostrar la tabla de tramos en la unidad en que los definió la tienda | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | A |
| TEC-03 | Llevar las reglas del proyecto al modelo de la plataforma | 4 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | A |
|  | Documentar el modelo de datos y la API | 6 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | A |
|  | Documentar los componentes del frontend | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
|  | Escribir la bitácora del sprint con sus decisiones | 3 | Pedro Santibáñez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
|  | Sacar los descuentos del alcance y quitar sus menciones | 2 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | A |
|  | Corregir el diccionario de datos y el diagrama entidad-relación | 4 | Daniel Azócar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | A |
| Total |  |  |  | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 204 |  |

# Gráfico de avance del sprint 2.

Burndown del Sprint 2 a partir del registro diario del Sprint Backlog.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H4-EP01 | Aislamiento de datos entre tiendas | 19 h | Alta |
| H2-EP01 | Inicio de sesión en el panel de la tienda | 16 h | Alta |
| H3-EP01 | Registro y acceso del comprador | 12 h | Alta |
| H1-EP05 | Catálogo público y vitrina de la tienda | 42 h | Alta |
| H1-EP08 | Reserva de visita a la tienda | 39 h | Media |
| H1-EP01 | Panel acotado al rol y al plan | 15 h | Alta |
| H1-EP02 | Registro de producto según su forma de venta | 28 h | Alta |
| H2-EP02 | Fotografía del producto | 12 h | Alta |
| H3-EP02 | Carga masiva del catálogo desde planilla | 31 h | Alta |
| H4-EP02 | Carga masiva de fotografías comprimidas | 18 h | Alta |
| H5-EP02 | Estado del inventario de un vistazo | 12 h | Alta |
| H6-EP02 | Identidad visual de la tienda | 16 h | Alta |
| H2-EP05 | Precio exacto de la cantidad pedida | 18 h | Alta |
| H1-EP06 | Precios por volumen en tramos | 14 h | Alta |
| H2-EP06 | Aviso de conveniencia por volumen | 8 h | Alta |
| H3-EP05 | Carrito y confirmación del pedido | 28 h | Media |
| H3-EP06 | Gestión de los pedidos de la tienda | 16 h | Media |
| H1-EP03 | Pronóstico de demanda y alerta de quiebre de stock | 55 h | Alta |
| H1-EP07 | Segmentación de compradores | 36 h | Media |
| H1-EP04 | Asistente conversacional del vendedor | 43 h | Media |

Al cierre del Sprint 2, 13 de las veinte historias quedaron completadas: H1-EP01, H1-EP02, H1-EP05, H1-EP06, H2-EP01, H2-EP02, H2-EP05, H2-EP06, H3-EP01, H3-EP02, H4-EP01, H5-EP02, H6-EP02. La prioridad de H1-EP03, H1-EP07 y H1-EP04 es la que fijó el Product Owner; en las demás refleja el orden en que se comprometieron.