Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“DEALCOMMERCE”

Fecha:[08/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/09/2026 | Creación del Product Backlog y planificación del Sprint 1. | Daniel Antonio Azócar Pizarro |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002-D |
| Proyecto (Nombre) | DEALCOMMERCE |
| Fecha de Inicio | 05/09/2026 |
| Fecha de Término | DICIEMBRE 2026 |
| Patrocinador principal | Dueño joyas_ye |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.172.958-9 | Daniel Antonio Azócar Pizarro | Da.azocar@duocuc.cl |
| 20.880.549-5 | Pedro Nicolás Santibañez Black | Pedr.santibanez@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| H3-EP01 | Como administrador, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a mi panel. | 3 |
| H2-EP02 | Como vendedor, quiero registrar un nuevo producto en el catálogo para mantener el inventario actualizado. | 5 |
| H1-EP01 | Como vendedor, quiero que la interfaz solo muestre las acciones permitidas para mi cargo para evitar errores. | 8 |
| H1-EP03 | Como vendedor, quiero visualizar una alerta automática de pronóstico de stock para evitar quiebres. | 13 |
| H1-EP04 | Como vendedor, quiero consultar métricas mediante un chat de lenguaje natural para obtener datos rápidos. | 13 |

## Patrón de comparación

Se utilizó la técnica de Planning Poker basándose en la Secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Se definió como patrón base (3 puntos) la funcionalidad de "Inicio de Sesión", ya que representa un esfuerzo conocido de baja complejidad. Las funcionalidades transaccionales estándar (CRUD) se estimaron en 5 puntos. Las historias que requieren lógica transversal de seguridad (RBAC) suben a 8 puntos. Finalmente, los desarrollos que requieren integración algorítmica y orquestación compleja (Machine Learning e Inteligencia Artificial) se estimaron con 13 puntos de historia debido a su alta incertidumbre y esfuerzo técnico.

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| H3-EP01 | Iniciar sesión en el sistema (Autenticación). | 1 |
| H2-EP02 | Registrar un nuevo producto en el catálogo (CRUD). | 1 |
| H1-EP01 | Renderizado de interfaz según rol (RBAC). | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| H3-EP01 | T1 | Crear modelo de Usuario en base de datos PostgreSQL. | 4 |
| H3-EP01 | T2 | Configurar tokens JWT para autenticación en backend (Django). | 4 |
| H3-EP01 | T3 | Desarrollar vista de Login y manejo de sesión en Frontend (React). | 4 |
| H2-EP02 | T1 | Diseñar y migrar tabla de Productos en PostgreSQL. | 4 |
| H2-EP02 | T2 | Crear endpoints API REST (GET, POST, PUT, DELETE) para inventario. | 5 |
| H2-EP02 | T3 | Desarrollar formulario de ingreso de productos en la interfaz web. | 5 |
| H1-EP01 | T1 | Implementar middleware de verificación de roles en las rutas del API. | 5 |
| H1-EP01 | T2 | Desarrollar lógica de ocultamiento de componentes UI según JWT en Frontend. | 6 |
|  | TOTAL HORAS SPRINT 1: |  | 37 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.

Por ejemplo: